ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Оперативный пересчет запасов нефти и растворенного газа Благовещенского нефтяного месторождения Саратовской области» и «Дополнение к технологическому проекту разработки Благовещенского нефтяного месторождения Саратовской области»

| Наименование объекта | Благовещенского нефтяного месторождения |
| --- | --- |
| Основание для выполнения работы | 1. Выполнение лицензионных обязательств на право пользования недрами; 2. В связи с выработкой запасов нефти из пласта С1bb Благовещенского месторождения, бурения и испытания двух новых эксплуатационных скважин №№ 8 и 9 Благовещенского месторождения - уточнение проектных решений и показателей разработки. |
| Заказчик | ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| Стадийность и сроки проведения | Выполнение поэтапно: Оперативный пересчет запасов нефти и растворенного газа Благовещенского нефтяного месторождения Саратовской области – 45 календарных дней без учета сроков прохождения экспертизы в ГКЗ Роснедра и защиты в ЦКР Роснедра по УВС; Разработка «Дополнения к технологическому проекту разработки Благовещенского нефтяного месторождения Саратовской области» – 45 календарных дней без учета сроков прохождения экспертизы в ГКЗ Роснедра и защиты в ЦКР Роснедра по УВС Начало работ 20 апреля 2024г., окончание работ не позднее 30 ноября 2024г., с учетом получения всех установленных законодательством РФ экспертиз, согласований и утверждения ОПЗ и проектного документа. |
| Сроки и условия оплаты услуг | Оплата после выполнения работ (после получения протоколов, утверждающих ОПЗ и проектный документ). |
| Исходные данные | Геолого-промысловая информация, полученная в процессе разработки месторождения |
| Состав и содержание работы | «Оперативный пересчет запасов нефти и растворенного газа Благовещенского нефтяного месторождения Саратовской области» и «Дополнение к технологическому проекту разработки Благовещенского нефтяного месторождения Саратовской области» составить в строгом соответствии с «Правилами подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья», утвержденными Приказом Минприроды России №639 от 20.09.2019 г. (ред. от 06.10.2020 г.); В рамках работы подготовить материалы по оперативному пересчету запасов нефти и растворенного газа в соответствии с требованиями «Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов», введенной в действие с 01.01.2016 г. (утверждена приказом Минприроды России от 01.11.2013 г. № 477) и представить на комиссию по оперативному изменению запасов УВС ГКЗ Роснедра. 3. Составить адресную геолого-технологическую модель месторождения. При построении модели залежи руководствоваться требованиями «Регламента по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных месторождений» (РД 153-39.0-047-00). Результаты моделирования согласовать с Заказчиком; 4. Обосновать выбор эксплуатационных объектов, вариантов разработки; 5. Оценить экономическую рентабельность разработки залежей; 6. Выполнить расчеты технологических показателей разработки по залежам на весь срок разработки для оценки выработки запасов УВС и экономических показателей; 7. При проработке варианта разработки месторождения исходить из следующих условий: - год прогноза – 2024 г.; - способ разбуривания – вертикальный; - способ добычи – фонтанный / механизированный; - коэффициент эксплуатации добывающих/нагнетательных скважин- 0.9/0.9; 8. Обосновать оптимальные условия и технологию первичного и вторичного вскрытия продуктивных пластов при строительстве скважин; 9. В разделе «Техника и технология добычи нефти» обосновать выбор оптимального подземного оборудования; 10. Комплекс и этапность выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований при разработке месторождения составить согласно РД 153-39.0-109-01, 2002 г.; 11. Экономическую оценку вариантов разработки. 12. Выполнить анализ чувствительности основных показателей разработки месторождения, к изменению различных факторов (цена на углеводороды, налоговые ставки, цены на оборудование и другие элементы затрат). |
| Особые условия и требования к документации, передаваемой Заказчику | Исходная информация: необходимая для выполнения работы исходная информация передается Заказчиком в электронном (форматы MS WORD, MS EXCEL, LAS и др.) и бумажном виде. Предусмотреть разделы по повышению нефтеотдачи пластов, контроль и регулирование процесса разработки с программой исследования по определению: – физико-гидродинамических характеристик вытеснения нефти рабочим агентом; - зависимости фазовых проницаемостей для нефти, рабочих агентов и капиллярного давления от насыщенности водой. 3. Согласование и передача материалов: 3.1. Согласование основных этапов выполненных работ с Заказчиком. 3.2. В состав дополнительных материалов, передаваемых по итогам работы в электронном виде, должны входить: электронные карты – соответствующие картам в отчете (структурные по кровле и подошве, эффективных и нефтенасыщенных толщин); попластовые скважинные разбивки, использованные для построения модели; средние значения пористости и нефтенасыщенности по пластам; геологические профили из модели по линиям, согласованным с Заказчиком; созданная геологическая модель. 3.3. Текст отчета передается в электронном виде в формате WORD, таблицы в формате Exel, графические приложения в CorelDraw (в масштабе для карт 1:25000), планшеты результатов интерпретации ГИС передаются в бумажном виде в вертикальных масштабах 1:200, 1:500, а так- же в электронном виде в формате tiff. 3.4. Окончательный редакция отчета формируется в 4-х экземплярах на бумажном и электронном носителях (один экземпляр передается в фонды ФГБУ «Росгеолфонд», один экземпляр – в филиал территориальных фондов и два экземпляра передаются Заказчику. |
| Сопровождение работы | Подрядчик сопровождает прохождение экспертизы в ГКЗ Роснедра. Подрядчик принимает участие в защите работы в ЦКР Роснедра по УВС. |
| Дополнительная информация | Обязательно предоставить референс-лист, при наличии отзывы Заказчиков. |