Утверждаю:

Заместителя генерального директора

по производству-Главный инженер

ООО «ЮКОЛА-нефть»

________________ В.А. Петров.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению археологических научно-исследовательских работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками объекта историко-культурного наследия на земельном участке, отведенном под объекты:

- «Обустройство Иверского месторождения» в Духовницком районе Саратовской области.

- «Обустройство Никольского месторождения» в Духовницком районе Саратовской области.

- «Обустройство Кротовского месторождения» в Духовницком районе Саратовской области.

- «Обустройство Васильковского месторождения» в Духовницком районе Саратовской области.

- «Обустройство Андреевского месторождения» в Духовницком районе Саратовской области.

- «Обустройство Георгиевского нефтяного месторождения» в Пестравском районе Самарской области.

- «Обустройство Гавриловского нефтяного месторождения» в Ивантеевском районе Саратовской области.

- «Обустройство Благовещенского нефтяного месторождения» в Ивантеевском районе Саратовской области.

1. ЗАКАЗЧИК: ООО «ЮКОЛА-нефть».

2. Цель работы: выполнение работ по проведению археологических научно-исследовательских работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками объекта историко-культурного наследия, на земельном участке, отведенном под объекты:

- «Обустройство Иверского месторождения» в Духовницком районе Саратовской области.

- «Обустройство Никольского месторождения» в Духовницком районе Саратовской области.

- «Обустройство Кротовского месторождения» в Духовницком районе Саратовской области.

- «Обустройство Васильковского месторождения» в Духовницком районе Саратовской области.

- «Обустройство Андреевского месторождения» в Духовницком районе Саратовской области.

- «Обустройство Георгиевского нефтяного месторождения» в Пестравском районе Самарской области.

- «Обустройство Гавриловского нефтяного месторождения» в Ивантеевском районе Саратовской области.

- «Обустройство Благовещенского нефтяного месторождения» в Ивантеевском районе Саратовской области, получение современных научных данных о наличии памятников археологии в зоне обследования.

3. Место проведения работ: Ивантеевский район, Духовницкий район Саратовской области, Пестравской район Самарской области.

4. Состав работ: ознакомление с техническим заданием заказчика, с представленной им документацией, графическими материалами, данными GPS координат поворотных точек объекта обследования. Проведение историко-архивных и библиографических исследований, а также анализ данных предыдущих экспедиций и т.д.

Определение основных положений по ведению полевых археологических работ, обследование территории, сбор подъемного материала, изучение микрорельефа. Проведение шурфовочных работ:

- разметка шурфа, фотофиксация его местоположения;

- зачистка стенок и дна шурфа с целью фиксации профилей, фотофиксация одного из бортов каждого шурфа и описание всех шурфов;

- в случае обнаружения древних поселений и/или захоронений, а также местонахождений отдельных артефактов: послойное снятие грунта для выявления культурного слоя, инструментальная съемка шурфа, фотофиксация всех бортов шурфа, составление пластовых (или послойных) планов шурфа, вычерчивание стенок шурфа и описание всех шурфов;

- рекультивация шурфа.

- в случае обнаружения древних поселений и/или захоронений – съёмка топографического плана и определение границ памятника археологии;

Обработка всех полученных данных с целью подготовки и предоставления научно-технического отчета по итогам работ.

5. Основные технические и иные требования к научно-технической продукции:

- в соответствии с существующей методикой.

6. Основная нормативно-техническая документация: Федеральный закон от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением Бюро отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32

7. Результаты работы. Сроки и способы реализации: Результатом работы является выдача Заказчику научно-технического Отчёта (Документации) и предоставление Акта государственной историко-культурной экспертизы по итогам обследования. Научно-технический Отчёт предоставляются Заказчику после завершения всех этапов работ в 2 (двух) экземплярах, включая текстовые и иллюстративные блоки на магнитном и бумажном носителе. Передача документации осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

8. Научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов работы: получение современных научных данных о наличии или отсутствии объектов археологического наследия в зоне обследования; получение научной информации о характере и степени сохранности объектов археологического наследия; определение степени воздействия на объекты археологического наследия производимыми работами, а также определение мер по их сохранению. Объем работы согласован Сторонами в соответствии с представленным картографическим материалом (схемой, планом).

Приложения:

1) Письмо КОМИТЕТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 01-07/1285-ИСХ (4 листа)

2) Топографический план «Обустройство Иверского месторождения» В Духовницком районе Саратовской области. (2 листа)

3) Топографический план «Обустройство Никольского месторождения» В Духовницком районе Саратовской области. (2 листа)

4) Письмо КОМИТЕТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 01-07/1289-ИСХ (3 листа)

5) Топографический план «Обустройство Кротовского месторождения» В Духовницком районе Саратовской области. (2 листа)

6) Топографический план «Обустройство Васильковского месторождения» В Духовницком районе Саратовской области. (2 листа)

7) Топографический план «Обустройство Андреевского месторождения» В Духовницком районе Саратовской области. (1 лист)

8) Письмо УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № УГООКН/5337

9)  Приложение. Схема расположения земельного участка, координаты земельного участка «Обустройство Георгиевского нефтяного месторождения ООО "ЮКОЛА-нефть" II этап», местоположение: Самарская область, Пестравский район, сельское поселение Марьевка

10)  Письмо КОМИТЕТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 01-07/2213-ИСХ (3 листа)

11)  Приложение 11. Ситуационный план с угловыми точками Благовещенское месторождение.

12) Письмо КОМИТЕТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 01-07/2220-ИСХ (2 листа)

13). Ситуационный план с угловыми точками Гавриловском месторождение.

Начальник строительного участка __________ _________      Лалаев С.Ю.

Исп. Аксенов В.В. 
тел. +7(964)266-35-48