ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

разработка «Дополнения к проекту пробной эксплуатации Тихоновского газоконденсатного месторождения Саратовской области»

| Наименование объекта | Тихоновское газоконденсатное месторождение |
| --- | --- |
| Основание для выполнения работы | 1. Выполнение лицензионных обязательств на право пользования недрами; 2. В связи с изменениями в системе сбора, транспортировки и сдачи природного газа, изменениями в концепции реализации и формирования стоимости природного газа необходимо внесение изменений в следующие разделы проектной документации: - Экономическая оценка вариантов разработки (макроэкономические показатели и расчет чистых цен УВС); - Техника и технология добычи углеводородов; - Мероприятия по рациональному использованию попутно-добываемому газовому конденсату. |
| Заказчик | ООО «Реверс» |
| Стадийность и сроки проведения | Разработка «Дополнения к проекту пробной эксплуатации Тихоновского газоконденсатного месторождения Саратовской области» – 45 календарных дней без учета сроков прохождения защиты в ЦКР Роснедра по УВС Начало работ 01 сентября 2025 г., окончание работ в соответствии с защиты в ЦКР Роснедра по УВС. |
| Сроки и условия оплаты услуг | Оплата после выполнения работ (после получения протокола, утверждающего проектный документ). |
| Исходные данные | Материалы подсчета запасов Технико-экономическая концепция по реализации природного газа ООО «Реверс» |
| Состав и содержание работы | 1. «Проект пробной эксплуатации Тихоновского газоконденсатного месторождения Саратовской области» составить в строгом соответствии с «Правилами подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья», утвержденными Приказом Минприроды России №639 от 20.09.2019 г. (ред. от 06.10.2020 г.). 2. Оценить экономическую рентабельность разработки залежей. 3. Экономическую оценку вариантов разработки выполнить исходя из следующих условий: - действующая налоговая система; - коэффициенты дисконтирования 10% и 15%; - определить рентабельный и технологический КИГ и КИК. 4. Выполнить анализ чувствительности основных показателей разработки месторождения, к изменению различных факторов (цена на УВ, налоговые ставки, цена на оборудование, другие элементы затрат). |
| Особые условия и требования к документации, передаваемой Заказчику | - Исходная информация: необходимая для выполнения работы исходная информация передается Заказчиком в электронном (форматы MS WORD, MS EXCEL, LAS и др.) и бумажном виде. - Оформление результатов: - Исполнитель компонует отчет и передает Заказчику 2 (два) экземпляра в бумажном виде в твёрдом переплёте, и один экземпляр в электронном виде на оптическом носителе (СD-R). - Согласование и передача материала: - Все текстовые материалы, помещаемые в отчет о проделанной работе, выполнить в текстовом редакторе MS WORD и отпечатать на черно-белом лазерном или струйном принтере на бумаге формата А4. - Все таблицы выполнить в текстовом редакторе MS WORD или табличном процессоре MS ЕХСЕLи напечатать в соответствии с п.5.2. - Графики и рисунки по тексту отпечатать на лазерном или струйном принтере в цвете или черно-белом изображении. |
| Сопровождение работы | Подрядчик принимает участие в защите работы в ЦКР Роснедра по УВС. |
| Дополнительная информация | Обязательно предоставить референс-лист, при наличии отзывов Заказчиков. |